**Praha 10 – Dubeč - uzavírka komunikací náměstí U lípy Svobody a Ke křížkám** ( průjezd Dubeč – Běchovice II – Českobrodská **)**

Ve dnech 13.11.2017 – 03.12.2017 budou uzavřeny místní komunikace náměstí U lípy Svobody a Ke křížkám z důvodu opravy komunikací. Práce budou prováděny ve dvou etapách:

1. etapa  13.11.2017 – 19.11.2017 - **U lípy Svobody a Ke křížkám (úsek nám. U lípy Svobody – Ke korunce**);  zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., odp. pracovník Ing. Vojtíšek, tel. 731 601 272
2. etapa  20.11.2017 – 03.12.2017 -  **Ke křížkám (úsek NN5172 – Na korunce** ); zhotovitel: Skanska, a.s., odp. pracovník p. Procházka, tel. 737 257 409

Investorem je TSK hl. m. Prahy, a.s.

Objízdné trasy pro IAD jsou v obou směrech vedeny:

1. Starodubečská, V křížkách, Slatiny, K lesíku, Nedokončená, Českobrodská.
2. Starodubečská, Netlucká, Ke kolodějskému zámku, K Dubči, K Běchovicům, Do panenek, Českobrodská

**MHD BUS**: dočasné změny tras a zastávek linky 240 (viz příloha).

Upozorňujeme, že do 19.11. 2017 je rovněž v trvání uzavírka ul. Starodubečská ( úsek Za pavilonem – U starého splavu ), kdy objízdná trasa výše uvedené 1. etapy bude koordinována v termínu

13. – 19.11. 2017 s objízdnou trasou za ul. Starodubečská a dále koordinována s uzavírkou  ul. Ústřední v MČ Štěrboholy ( provádění kanalizace a rekonstrukce komunikace  - termín ukončení 30.11. 2017 ).